| 作業日報 | 〇〇年〇〇月〇〇日 〇曜日 |
| --- | --- |
| 工事番号 | 工事件名 | 受注者 |
| 3012第1111号 | 新宿区西新宿二丁目付近枝線工事 | 〇〇建設株式会社 |
|  |  |  |  | 監理技術者 | 作成者 |
|  |  |  |  | ○○ ○○ 氏名を記入 | ○○ ○○ 氏名を記入 |
|  | 作 業 内 容 | 明日の作業内容 |
| 1 | ＲＢ25路線 内面被覆工（製管工法） ◎410ｍｍ Ｌ=25ｍ | 翌日作業がある場合 裏込め注入 翌日作業がない場合 明日は休日のため作業なし 次回作業日：平成〇〇年〇〇月〇〇日〇曜日 次回作業内容：裏込め注入 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 指 示 内 容 |  |
| 報 告 事 項 | ガス立会者より吊り防護のワイヤーロープの緩みを 点検するよう指示あり | 安実 全施 教内 育容 |  |
| 埋 設 物 点 検 ※1 | 施設名 | ガス | 水道 | 電気 | 電話 |
|  | 点検者 | 〇〇 〇〇 |  | 〇〇 〇〇 |  | 〇〇 〇〇 |  | 〇〇 〇〇 |  |
|  | 点検時刻 | 11：50 | ： | 0：00 | ： | 14：00 | ： | 15：30 | ： |
|  | 点検結果 | ターンバックルの締め |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 |  |
|  | 立会者 | 〇〇 〇〇 |  | 〇〇 〇〇 |  | 〇〇 〇〇 |  | 〇〇 〇〇 |  |
| 確認事項 ※2 | 作 業開始時 | 作業開始時刻 | 天候 | 気象情報 （確認時刻） | 水位の確認※3 （確認時刻） |
|  |  | 8：00 | 曇 | 注意報：なし 警報 ：なし （ ： ） （ ： ） | 10cm （7：55） |
|  | 作業中断時 | 作業中断時刻及び中断理由 | 注意報・警報の 確認方法 | 作業中断の 監督員への連絡 |  |
|  |  | □注意報 □警報 ■降雨 （ ： ） （ ： ） （11：00） | 携帯自動受信 | 11：10 |  |
|  | 作業再開時 | 作業再開時刻 （作業中断時間） | 作業開始条件 | 作業再開の 監督員への連絡 |
|  |  |  | 再開時の気象情報 | 水位の確認※３ （確認時刻） | 安全点検結果 |  |
|  |  | 14：00 （3：00） | 天候・注意報・警報 （曇）（なし）（なし） | 10cm （13：55） | 〇 | 14：05 |
|  | 備考 |  |

※１　・点検結果の「良好」なものは〇 を、「不良」のものはその措置内容を記入する。

・他企業の立会者から指示事項があった場合は、その内容を記入する。

※２　・「雨天時における安全管理の強化」対象工事の場合は、確認事項を記載する。

・作業中断後、再開しなかった場合は、作業再開時の欄は記載しない。

※３　・降雨の影響がない水位であることを確認した時点の水位及び時刻を記載する。