|  |  |  |  | このスペースには記入しないで下さい。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文書番号 (作業番号) |  | ◯◯ 第◯◯◯◯号 |  |  |  |  |  |
| ## 業務着手届 （注1） ◯◯年◯◯月◯◯日 （注2） 東京都公営企業管理者 下水道局長 ○ ○ ○ ○ 殿 契約書と同一の住所等を記入する。 東京都◯◯区◯◯◯丁目◯番◯号 受託者 ◯◯◯株式会社 代表取締役 ◯ ◯ ◯ ◯ 印鑑は契約書と同一のものを押印する。 下記のとおり着手したので届け出ます。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文書番号 （契約番号） |  |  | ◯◯◯◯第◯◯◯◯号 |  |  |  |  |
| 業務件名 |  |  | ◯◯◯水再生センター◯◯設備保守点検委託 |  |  |  |  |
| 業務場所 |  |  | ◯◯区◯◯丁目（◯◯◯水再生センター内） |  |  |  |  |
| 契約金額 |  |  | ￥◯◯，◯◯◯，◯◯◯．― （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥◯◯，◯◯◯．―） |  |  |  |  |
| 契約年月日 |  |  | ◯◯年◯◯月◯◯日 |  |  | 履 行 期 間 | （注3） |
| 着手年月日 |  |  | ◯◯年◯◯月◯◯日 |  |  |  |  |

（注1）年月日は通常は着手年月日とする。

（注2）委託者名とする。

（注3）1　契約締結の日の翌日から◯◯日間

（完了予定年月日　　◯◯年◯◯月◯◯日）

2　◯◯年◯◯月◯◯日から　　◯◯年◯◯月◯◯日まで

| このスペースには記入しないで下さい。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文書番号 (作業番号) | ◯◯ 第◯◯◯◯号 |  |  |  |  |  |  |
| ## 現場管理者通知書 （注1） ◯◯年◯◯月◯◯日 （注2） 東京都公営企業管理者 下水道局長 ○ ○ ○ ○ 殿 契約書と同一の住所等を記入する。 東京都◯◯区◯◯◯丁目◯番◯号 受託者 ◯◯◯株式会社 代表取締役 ◯ ◯ ◯ ◯ 印鑑は契約書と同一のものを押印する。 現場管理者を下記のとおり定めたので、別途経歴書を添えて通知します。 |  |  |  |  |  |  |
| 文書番号 （契約番号） |  | ◯◯◯◯第◯◯◯◯号 |  |  |  |  |
| 業務件名 |  | ◯◯◯水再生センター◯◯設備保守点検委託 |  |  |  |  |
| 業務場所 |  | ◯◯区◯◯丁目（◯◯◯水再生センター内） |  |  |  |  |
| 契約金額 |  | ￥◯◯，◯◯◯，◯◯◯．― （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥◯◯，◯◯◯．―） |  |  |  |  |
| 契約年月日 |  | ◯◯年◯◯月◯◯日 |  |  | 履行期間 | （注3） |
| 現場管理者氏名 |  | ふりがな ◯◯◯ ◯◯◯◯ |  |  |  |  |
|  |  | ◯◯ ◯◯ |  |  |  |  |

（注1）年月日は通常は着手年月日とする。

（注2）委託者名とする。

（注3）1　契約締結の日の翌日から◯◯日間

（完了予定年月日　　◯◯年◯◯月◯◯日）

2　◯◯年◯◯月◯◯日から　　◯◯年◯◯月◯◯日まで

## 現場管理者経歴書

住　　所

ふ　り　が　な

氏　　名

生年月日　　　 年　　月　　日

学　　歴

年　　月

職　　歴

年　　月
年　　月
年　　月
年　　月

資　　格

年　　月
年　　月

注1　学歴は、求められる資格を有することを証するのに学歴を必要とする場合に記載する。

2　仕様書等で特に定められた資格がある場合には、その資格について記載する。

| このスペースには記入しないで下さい。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文書番号 (作業番号) | ◯◯ 第◯◯◯◯号 |  |  |  |  |  |
| ## 業務計画書 （注1） ◯◯年◯◯月◯◯日 （注2） 東京都公営企業管理者 下水道局長 ○ ○ ○ ○ 殿 契約書と同一の住所等を記載する。 東京都◯◯区◯◯◯丁目◯番◯号 受託者 ◯◯◯株式会社 代表取締役 ◯ ◯ ◯ ◯ 現場管理者 ◯ ◯ ◯ ◯ 下記業務について別添業務計画書を提出します。 |  |  |  |  |  |  |
| 文書番号 （契約番号） |  | ◯◯◯◯第◯◯◯◯号 |  |  |  |  |
| 業務件名 |  | ◯◯◯水再生センター◯◯設備保守点検委託 |  |  |  |  |
| 業務場所 |  | ◯◯区◯◯丁目（◯◯◯水再生センター内） |  |  |  |  |
| 契約金額 |  | ￥◯◯，◯◯◯，◯◯◯．― （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥◯◯，◯◯◯．―） |  |  |  |  |
| 契約年月日 |  | ◯◯年◯◯月◯◯日 |  |  | 履行期間 | （注3） |

（注1）年月日は通常は着手年月日とする。

（注2）委託者名とする。

（注3）1　契約締結の日の翌日から◯◯日間

（完了予定年月日　　◯◯年◯◯月◯◯日）

2　◯◯年◯◯月◯◯日から　　◯◯年◯◯月◯◯日まで

（注1）

○○第○○○○号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◯◯年◯◯月◯◯日

## 〇〇〇水再生センター保守点検委託実施工程表

着　　手　　　　◯◯年◯◯月◯◯日

◯◯◯◯株式会社

完了予定　　　　◯◯年◯◯月◯◯日　　現場管理者　　◯◯　◯◯

| 内 訳 （注2） | 内 訳 配分率 | 月別 工程 | ◯◯年 |  |  |  |  |  |  |  |  | ◯◯年 |  |  | 備 考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 |  |  |
| 普通点検 | (％) 35 |  |  | 10.0 | 10.0 | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精密点検 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.0 | 15.0 | 20.0 |  |  |  |
| その他 | 15 |  | 3.0 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  | 7.0 |  |  |
| 履行期間内月間 予定進捗率 （％） |  | 月 別 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 7.0 |  |  |
|  |  | 累 計 | 3.0 | 13.0 | 23.0 | 38.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 58.0 | 73.0 | 93.0 | 100.0 |  |  |

（注1）作業番号とする。

（注2）内訳は委託者から提示する。

| 業 務 日 報 |  |  |  |  |  |  |  | ○○年○月○日○曜日（天候） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業番号 |  |  | 業 務 件 名 |  |  |  |  | 受 託 者 |  |  |  |
| ○○第○○号 |  |  | ○○水再生センター○○設備保守点検委託 |  |  |  |  | ○○株式会社 |  |  |  |
| 課 長 |  |  | 課長代理 |  | - ○ | - ○ |  | 担当者 |  | 現場管理者 |  |
| 作 業 内 容 |  |  |  |  |  | 明日の作業内容 |  |  |  |  |  |
| ○○点検 ○○点検 |  |  |  |  |  | ○○点検 ○○点検 |  |  |  |  |  |
| 指 示 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 報 告 事 項 |  |  |  |  |  | 安実 全施 教内 育容 | ・新規入場者教育 ○○作業の安全管理について ○○名参加 ・安全教育実施 ○○作業の安全管理について ○○名参加 |  |  |  |  |
| 確認事項 ※１ | 作 業開始時 | 作業開始時刻 |  | 天候 |  | 気象情報 （確認時刻） |  |  |  |  | 水位の確認※２ （確認時刻） |
|  |  | 8：30 |  | 晴れ |  | 注意報：なし 警報 ：なし （ ： ） （ ： ） |  |  |  |  | 7.5ｍ （8：00） |
|  | 作業中断時 | 作業中断時刻及び中断理由 |  |  |  | 注意報・警報の 確認方法 |  |  | 作業中断の委託 担当者への連絡 |  |  |
|  |  | 注意報 警報 降雨 （ ： ） （ ： ） （11：00） |  |  |  | 携帯自動受信 |  |  | 11：10 |  |  |
|  | 作業再開時 | 作業再開時刻 |  | 再開時の気象情報 |  | 水位の確認※２ （確認時刻） |  |  | 安全点検結果 |  | 作業再開の委託 担当者への連絡 |
|  |  | 14：00 |  | 天候・注意報・警報 （曇）（なし）（なし） |  | 7.5ｍ （13：55） |  |  | ○ |  | 14：05 |
|  | 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※１　・「雨天時における安全管理の強化」対象の場合は、確認事項を記載する。（Ａ４タテ）

・作業中断後、再開しなかった場合は、作業再開時の欄は記載しない。

※２　・降雨の影響がない水位であることを確認した時点の水位及び時刻を記載する。

（注1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◯◯年◯◯月◯◯日

○○第○○○○号

## ◯◯◯水再生センター◯◯設備保守点検委託出来高報告書

（○○年○○月分）

○○○株式会社

現場管理者 ○○○○

| 内 訳 （注2） | 内 訳 配分率 | 月別 工程 | ○○年 |  |  |  |  |  |  |  |  | ○○年 |  |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | １0月 | １１月 | １２月 | 1月 | 2月 | 3月 |  |
| 普通点検 | （％） 35 |  |  | 10.0 | 10.0 | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精密点検 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 | 15 |  | 3.0 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 履行期間内月間進捗率 （％） |  | 月別 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 累計 | 3.0 | 13.0 | 23.0 | 38.0 | 43.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注1）作業番号とする。

（注2）内訳は委託者より提示する。

|  |  |  |  | このスペースには記入しないで下さい。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文書番号 (作業番号) |  | ◯◯ 第◯◯◯◯号 |  |  |  |  |  |  |
| ## 業務完了届 ◯◯年◯◯月◯◯日 （注1） 東京都公営企業管理者 下水道局長 ○ ○ ○ ○ 殿 契約書と同一の住所等を記入する。 東京都◯◯区◯◯◯丁目◯番◯号 受託者 ◯◯◯株式会社 代表取締役 ◯ ◯ ◯ ◯ 印鑑は契約書と同一のものを押印する。 下記の業務を本日完了したので届け出ます。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文書番号 （契約番号） |  |  | ◯◯◯◯第◯◯◯◯号 |  |  |  |  |
| 業務件名 |  |  | ◯◯◯水再生センター◯◯設備保守点検委託 |  |  |  |  |
| 業務場所 |  |  | ◯◯区◯◯丁目（◯◯◯水再生センター内） |  |  |  |  |
| 契約金額 |  |  | ￥◯◯，◯◯◯，◯◯◯．― （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥◯◯，◯◯◯．―） |  |  |  |  |
| 契約年月日 |  |  | ◯◯年◯◯月◯◯日 |  |  | 履行期間 | （注2） |

| 受付年月日 | 年 月 日 記入不要 | 委託担当者 職氏名 | 記入不要 印 |
| --- | --- | --- | --- |
| 検査年月日 | 年 月 日 記入不要 | 検査員 職氏名 | 記入不要 印 |

（注1）委託者名とする。

（注2）1　契約締結の日の翌日から◯◯日間

（完了予定年月日　　◯◯年◯◯月◯◯日）

2　◯◯年◯◯月◯◯日から　　◯◯年◯◯月◯◯日まで

## 業務出来高調書

（注1）

（◯◯年◯月◯◯日現在）

１　契約金額　　　　￥◯◯◯，◯◯◯，◯◯◯．－

２　出来高率　　　　100％

３　今回出来高額　　￥◯◯◯，◯◯◯，◯◯◯．－

４　出来高残額　　　￥0．―

（注1）年月日は完了年月日とする。

## 業務出来高内訳書

| 名称 | 形状 | 単位 | 数量 | 出来高数量 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 出来高率 100％ |

（注）「名称」、「形状」、「単位」及び「数量」は委託者が指示する。

## 業務契約代金請求書

◯◯年◯◯月◯◯日

（注1）

東京都公営企業管理者

下水道局長　○　○　○　○　殿

東京都◯◯区◯◯◯丁目◯番◯号

受託者　◯◯◯株式会社

代表取締役　◯ ◯ ◯ ◯

（注2）債主登録番号◯◯―◯◯◯◯◯◯

下記のとおり請求します。

記

１　作業番号　　　　◯◯第◯◯◯◯号

２　業務件名　　　　◯◯水再生センター◯◯設備保守点検委託

３　契約金額　　　　￥◯◯◯，◯◯◯，◯◯◯．―

４　契約番号　　　　◯◯◯◯第◯◯◯◯号

５　契約年月日　　　◯◯年◯◯月◯◯日

６　請求金額　　　　￥◯◯◯，◯◯◯，◯◯◯．―

（注1）委託者名とする。

（注2）登録している場合は記載する。